좋아. 지금은 세부 구현 항목보다 프로젝트 전체 흐름을 큰 단계로 나누는 것이 먼저야.

청년정책알리미는 크게 보면 다음 순서로 진행하는 게 좋다.

기획·범위 확정

→ 데이터 조사

→ 데이터 구조 설계

→ 시스템 구조 설계

→ 핵심 기능 구현

→ 통합

→ 검증

→ 문서화·시연

현재 설계안도 데이터 수집, 정제, DB 저장, 검색·추천, 웹 UI, 관리자 운영으로 이어지는 구조이므로, 개발 순서 역시 이 흐름을 따라가는 것이 자연스럽다.

# 전체 개발 계획 Forest

## 1단계. 프로젝트 범위와 목표 확정

가장 먼저 무엇을 만들고 무엇을 만들지 않을지 확정한다.

이 단계에서는 기술 구현보다 다음을 결정한다.

- 핵심 대상 사용자

- 수집할 정책 범위

- MVP 필수 기능

- 제외할 기능

- 시연에서 보여줄 핵심 흐름

- LLM 사용 여부

- 사용자 기능과 관리자 기능의 범위

현재 방향이라면 정책 범위는 다음처럼 정리할 수 있다.

포함

- 주거

- 금융

- 복지

- 일자리

- 창업

- 교육·직업훈련

제외

- 민간 공모전

- 대학별 장학금

- 대외활동

- 기업 채용공고

이 단계의 결과물은 한 문장으로 설명 가능한 MVP 정의다.

공공기관의 청년정책을 자동 수집·정제하고, 사용자 조건에 맞게 검색·추천하며, 즐겨찾기·마감 알림·캘린더 기능을 제공하는 오픈소스 웹 플랫폼

## 2단계. 데이터 소스 조사와 샘플 확보

그다음 실제로 어떤 데이터를 가져올 수 있는지 확인한다.

공식 API

→ 통합 정책사이트

→ 대표 지자체 사이트

이 단계에서는 아직 크롤러 전체를 만들지 않는다.

먼저 대표 데이터 소스 2~3개에서 샘플을 확보한다.

- API 응답 샘플

- 정책 목록 HTML

- 정책 상세 HTML

- 실제 지원 자격 문장

- 날짜와 지역 표현

- 원문 링크

- 중복 게시 사례

이 과정이 필요한 이유는 데이터 스키마를 문서만 보고 설계하면 실제 데이터와 맞지 않을 수 있기 때문이다.

데이터 소스 조사

→ 샘플 데이터 확보

→ 스키마 검증

## 3단계. 데이터 구조 설계

샘플 데이터를 확인한 뒤 데이터 구조를 설계한다.

이 단계는 세 층으로 나누는 것이 좋다.

Raw Data

→ Normalized Data

→ Service Data

### Raw Data

외부 사이트에서 받은 원본 데이터

### Normalized Data

사이트별 표현을 공통 형식으로 변환한 데이터

### Service Data

검색, 추천, 즐겨찾기, 알림 등 실제 기능에서 사용하는 데이터

이 단계에서 결정할 핵심은 다음이다.

- 공통 정책 스키마

- 자격 조건 스키마

- 출처와 최신성 정보

- 원본 데이터 보존 방식

- 중복 제거 기준

- 수정 감지 기준

- 파싱 실패 상태

- DB 테이블 관계

설계안도 정책 기본정보, 자격 조건, 출처·최신성 정보를 분리하도록 구성되어 있다.

## 4단계. 전체 시스템 아키텍처 설계

데이터 구조가 어느 정도 잡히면 전체 시스템 구조를 확정한다.

큰 흐름은 다음과 같다.

외부 데이터 소스

↓

Collector

↓

Raw Storage

↓

Normalizer / Validator

↓

PostgreSQL

↓

Search / Recommendation

↓

FastAPI

↓

React Web UI

운영 기능도 같은 시스템 안에 포함한다.

사용자 UI

- 정책 검색

- 추천

- 즐겨찾기

- 알림

- 캘린더

관리자 UI

- 수집 상태

- 수집기 실행

- 실패 확인

- 중복 후보

- 데이터 품질

이 단계에서 결정할 내용은 다음 정도다.

- 레포 구조

- 컨테이너 구조

- 프론트엔드와 백엔드 경계

- Collector와 Backend의 연결 방식

- 스케줄러 위치

- DB 접근 방식

- 관리자 권한 구조

- API 기본 규칙

## 5단계. 개발 기반 구축

본격적인 기능 개발 전에 팀이 공통으로 사용할 기반을 만든다.

Repository

→ Branch

→ Docker

→ Database

→ 기본 앱 실행

이 단계에서 최소한 다음 상태까지 만든다.

docker compose up

명령으로:

- 프론트엔드가 열림

- 백엔드 API가 열림

- PostgreSQL이 연결됨

- 기본 health check가 성공함

아직 정책 검색이나 크롤링이 완성될 필요는 없다.

중요한 것은 팀원 모두가 동일한 환경에서 개발을 시작할 수 있는 상태를 만드는 것이다.

## 6단계. 데이터 파이프라인 구현

이제 실제 수집과 정제를 구현한다.

순서는 다음이 좋다.

공식 API Collector

→ HTML Collector

→ Raw 저장

→ 공통 스키마 변환

→ 유효성 검사

→ DB 저장

→ 중복 방지

→ 수집 로그

처음부터 여러 사이트를 구현하지 않는다.

1차 목표

- 공식 API 1개

- HTML 사이트 1개

이 두 개가 정상적으로 공통 DB에 들어가면, 그다음 데이터 소스를 추가한다.

이 단계의 완료 기준은 다음이다.

수집기를 실행하면 실제 정책 데이터가 원본과 정제 형태로 저장되고, 관리자 화면 또는 로그에서 결과를 확인할 수 있다.

## 7단계. 핵심 서비스 기능 구현

데이터가 DB에 들어가기 시작하면 사용자 기능을 구현한다.

우선순위는 다음이 좋다.

정책 목록

→ 정책 상세

→ 조건 필터

→ 키워드 검색

→ 추천 결과

→ 추천 이유

검색과 추천은 분리해서 구현한다.

검색

= 사용자가 요청한 정책을 찾는 기능

추천

= 사용자 조건에 맞는 정책을 판단하고 순위를 정하는 기능

필수 조건은 SQL 기반으로 처리한다.

- 지역

- 연령

- 재학 상태

- 취업 상태

- 신청 기간

그다음 추천 점수를 계산한다.

- 관심 분야

- 키워드

- 마감 임박도

- 신규 정책

- 정보 완전성

벡터 검색이나 LLM 자연어 검색은 기본 기능이 완성된 뒤 추가한다.

## 8단계. 사용자 부가 기능 구현

검색과 추천이 안정되면 사용자 편의 기능을 붙인다.

순서는 다음 정도가 적절하다.

사용자 프로필

→ 즐겨찾기

→ 웹 내부 알림

→ 캘린더 등록

→ 신청 상태 관리

알림은 우선 웹 내부 알림으로 구현한다.

스케줄러

→ 마감일 확인

→ notifications 생성

→ 웹 UI 종 아이콘 표시

캘린더는 .ics 파일 생성 방식으로 구현한다.

이메일과 Google Calendar 직접 연동은 확장 기능으로 둔다.

## 9단계. 관리자 기능 구현

관리자 기능은 데이터 파이프라인이 어느 정도 동작한 뒤 만든다.

관리자 대시보드

→ 수집 현황

→ 실패 내역

→ 수집기 수동 실행

→ 파싱 실패

→ 중복 후보

→ 데이터 수정 이력

관리자 화면의 목적은 단순 관리 편의가 아니라 다음을 증명하는 것이다.

시스템이 외부 데이터를 실제로 수집하고 있으며, 그 상태를 추적하고 관리할 수 있다.

설계안에서도 관리자 화면은 실제 데이터 파이프라인이 작동한다는 점을 보여주는 중요한 시연 요소로 정의되어 있다.

## 10단계. 통합 및 품질 개선

각 기능이 개별적으로 동작하면 전체 흐름을 연결한다.

수집

→ 정제

→ DB

→ 검색

→ 추천

→ 즐겨찾기

→ 알림

→ 관리자 확인

이 단계에서 확인할 것은 다음이다.

- API와 프론트엔드 연결

- 데이터 누락

- 검색 결과 정확도

- 중복 정책

- 잘못된 날짜

- 관리자 권한

- 알림 중복 생성

- Docker 재실행 시 데이터 유지

- 오류 발생 시 로그 확인

이 시점부터는 새로운 기능 추가보다 현재 기능을 안정화하는 것이 중요하다.

## 11단계. 테스트와 시연 안정화

테스트는 마지막에 처음 시작하는 게 아니라 각 단계에서 작성해야 하지만, 이 단계에서는 전체 검증을 수행한다.

단위 테스트

→ 통합 테스트

→ 사용자 시나리오 테스트

→ 시연 리허설

핵심 테스트 대상:

- 수집기

- 파서

- 날짜·지역 정제

- 중복 제거

- DB 저장

- 검색 필터

- 추천 조건

- 알림 생성

- 관리자 권한

- 캘린더 파일

- Docker 실행

실제 사이트 장애에 대비해 시연용 샘플 데이터도 준비한다.

## 12단계. 문서화와 대회 제출 준비

마지막 단계는 개발 결과를 오픈소스 프로젝트로 정리하는 것이다.

코드 정리

→ README

→ 아키텍처 문서

→ 수집기 가이드

→ API 문서

→ 라이선스

→ SBOM

→ 결과보고서

→ 시연 영상

필요한 핵심 문서는 다음이다.

- README.md

- ARCHITECTURE.md

- DATA_SCHEMA.md

- COLLECTOR_GUIDE.md

- API.md

- CONTRIBUTING.md

- CHANGELOG.md

- LICENSE

- SBOM

- 결과보고서

- 시연 스크립트

결과보고서는 5페이지 이내이므로 개발 과정에서 구조도, 화면 캡처, 수집 결과, 테스트 결과를 지속적으로 모아두는 것이 좋다.

# 단계 간 관계

전체 단계를 단순히 일렬로만 볼 필요는 없다.

1. 범위 확정

↓

2. 데이터 조사

↓

3. 데이터 구조 설계

↓

4. 시스템 구조 설계

↓

5. 개발 기반 구축

↓

┌──────────────────────────────┐

│ 6. 데이터 파이프라인         │

│ 7. 검색·추천·백엔드          │

│ 8. 프론트엔드 기본 화면      │

└──────────────────────────────┘

↓

9. 사용자·관리자 기능

↓

10. 통합 및 안정화

↓

11. 테스트·시연

↓

12. 문서·제출

6~8단계는 병렬로 진행할 수 있다.

예를 들어:

- 데이터 담당자는 Collector와 정제를 구현

- 백엔드 담당자는 DB와 API를 구현

- 프론트엔드 담당자는 Mock Data로 UI를 구현

이후 실제 API와 데이터를 연결한다.

# Forest 기준 핵심 마일스톤

## 마일스톤 1. 무엇을 만들지 확정

MVP 범위

데이터 범위

핵심 시연 흐름

## 마일스톤 2. 실제 데이터가 DB에 들어감

API 1개

HTML Collector 1개

정제

DB 저장

## 마일스톤 3. 사용자가 정책을 찾을 수 있음

정책 목록

상세

필터 검색

추천

## 마일스톤 4. 서비스 기능이 연결됨

즐겨찾기

알림

캘린더

관리자 화면

## 마일스톤 5. 누구나 실행 가능한 오픈소스 프로젝트

Docker 실행

테스트

문서

라이선스

SBOM

시연

지금 단계에서는 우선 1단계부터 4단계까지를 확정한 뒤 역할을 배정하는 것이 가장 좋다. 그다음 각 단계를 Tree 수준으로 쪼개면 된다.