릴리스 및 마일스톤 구체화

기존 5개 Forest 마일스톤은 프로젝트 단계 설명으로 유지하고, 실제 개발·배포 관리는 3개 Release Milestone으로 재구성하는 게 좋아.

기존 문서의 M1~M5는 전체 프로젝트 흐름을 정의하고 있어. 
GitHub에서는 이를 아래 3개 릴리스로 묶어 운영하면 더 명확해.

Release 1 — MVP 기본 검색 서비스

예상 버전:

v0.1.0

목표

실제 또는 샘플 정책 데이터를 DB에 저장하고, 사용자가 웹 UI에서 검색하면 원하는 정책 결과를 확인할 수 있는 상태.

포함 범위

개발 환경

- 모노레포 기본 구조

- Frontend, Backend, PostgreSQL 구성

- Docker Compose 실행

- 환경변수 관리

- Health Check

데이터

- 데이터 소스 1~2개 선정

- 공공 API Collector 1개

- HTML Collector 또는 샘플 데이터 1개

- Raw 데이터 구조

- 정제 데이터 구조

- 정책 DB 저장

- 기본 날짜·지역 정규화

백엔드

- 정책 목록 API

- 정책 상세 API

- 키워드 검색 API

- 지역 필터

- 연령 필터

- 카테고리 필터

- 신청 가능 기간 필터

프론트엔드

- 메인 화면

- 검색 화면

- 검색 조건 입력

- 검색 결과 목록

- 정책 상세 화면

- 로딩 및 오류 처리

완료 기준

docker compose up

명령으로 전체 시스템이 실행되고,

검색어 입력

→ FastAPI 요청

→ DB 조회

→ 정책 목록 반환

→ Web UI 표시

흐름이 정상적으로 동작해야 해.

제외 기능

- 고급 추천 점수

- LLM 검색

- 벡터 검색

- 이메일 알림

- Google Calendar 직접 연동

- 배포 자동화

- 완성형 관리자 화면

Release 2 — 기능 확장 및 서비스 안정화

예상 버전:

v0.5.0

목표

검색 정확도와 데이터 안정성을 개선하고, 사용자가 실제 서비스처럼 사용할 수 있는 핵심 부가 기능을 추가한다.

기능 추가

- 사용자 조건 기반 추천

- 추천 이유 표시

- 즐겨찾기

- D-Day 표시

- 웹 내부 알림

- .ics 캘린더 등록

- 관리자 대시보드

- 수집 성공·실패 기록

- 수집기 수동 실행

- 파싱 실패 확인

- 데이터 품질 상태 확인

DB 안정화

- DB 정규화 검토

- 인덱스 설계

- migration 정리

- 중복 데이터 방지

- 수집 이력 저장

- 수정·삭제 감지

- Docker Volume 데이터 유지

- 트랜잭션 및 예외 처리

검색엔진 최적화

우선 SQL 기반 검색을 안정화한다.

- 키워드 검색

- 복합 조건 필터

- 정렬 기준

- 페이지네이션

- 마감 임박 정렬

- 신규 정책 정렬

- 검색 결과 없음 처리

이후 시간이 허용되면:

- PostgreSQL Full Text Search

- 형태소 분석

- 벡터 검색 실험

- LLM 기반 자연어 질의 검토

벡터 검색과 LLM은 이 단계에서도 필수 기능이 아니라 실험 기능으로 두는 게 좋아.

리뷰어 테스트

팀원이 아닌 사람에게 다음 시나리오를 수행하게 한다.

1. 조건 입력

2. 정책 검색

3. 상세 내용 확인

4. 즐겨찾기

5. 알림 확인

6. 캘린더 등록

기록 항목:

- 원하는 정책을 찾을 수 있었는가

- 검색 조건이 이해되었는가

- 추천 이유가 납득되는가

- UI에서 혼란스러운 부분이 있는가

- 오류나 빈 화면이 발생했는가

완료 기준

- 핵심 사용자 시나리오 통과

- 데이터 중복 및 주요 파싱 오류 해결

- 주요 API 테스트 통과

- 리뷰어 피드백 반영

- 시연 가능한 수준으로 안정화

Final Release — 배포 및 대회 제출

예상 버전:

v1.0.0

목표

누구나 저장소를 내려받아 실행할 수 있고, 실제 배포 환경에서도 안정적으로 시연 가능한 오픈소스 프로젝트를 완성한다.

배포 파이프라인

- Production Dockerfile

- Production Compose 또는 배포 설정

- 환경변수 분리

- GitHub Actions

- Frontend build

- Backend test

- Docker image build

- 이미지 태그 관리

- 배포 문서 작성

- 로그 및 장애 확인 방식 마련

최종 배포

가능한 구조:

Nginx

├── React 정적 파일

└── /api → FastAPI

FastAPI

└── PostgreSQL

대회 목적이라면 반드시 Kubernetes까지 갈 필요는 없어.

다음이면 충분해.

Docker Compose

+ Nginx

+ GitHub Actions

+ 실행 문서

최종 리뷰어 테스트

- 신규 환경에서 설치

- README만 보고 실행

- 샘플 데이터 또는 실제 데이터 수집

- 검색·상세·즐겨찾기·알림 테스트

- 관리자 기능 테스트

- 오류 발생 시 복구 가능 여부 확인

제출물

- README

- 아키텍처 문서

- 데이터 스키마 문서

- Collector 추가 가이드

- API 문서

- 테스트 결과

- LICENSE

- SBOM

- 결과보고서

- 시연 영상

- 시연 스크립트

기존 프로젝트 계획도 최종 단계에서 Docker 재현성, 테스트, 문서, 라이선스, SBOM, 결과보고서와 시연 준비를 요구하고 있어.