이번 작업은 하나의 큰 Data Pipeline Baseline Forest로 묶는 것이 적절합니다. Slice마다 브랜치를 만들지 않고 Forest 전체를 하나의 작업 브랜치에서 진행하겠습니다.

브랜치명:

feature/collector/data-pipeline-baseline

생성 명령:

git switch develop

git pull --ff-only origin develop

git switch -c feature/collector/data-pipeline-baseline

develop이 깨끗하고 origin/develop과 동기화된 것을 확인한 후 생성하면 됩니다.

Forest 목표

온통청년 API와 HTTPS 웹 소스에서 제한된 샘플을 수집해 다음 흐름을 실제로 완주하는 것이 목표입니다.

External Source

→ Collector

→ RawPolicyDocument

→ Source Extractor

→ ExtractedPolicy

→ Normalizer

→ NormalizedProgram

→ Schema Validator

→ Fixture / CSV Seed

전체 정책 수집, 스케줄러, 증분 수집, DB 직접 적재, 변경·삭제 감지는 이번 Forest 범위에서 제외합니다.

Slice 0 — 파이프라인 골격과 공통 모델

목적: 이후 Collector와 Processor가 같은 인터페이스와 실행 구조를 사용하도록 기반을 고정합니다.

주요 작업:

- collectors/base/ 공통 인터페이스와 예외 구조

- collectors/common/, collectors/sources/, collectors/processors/ 골격

- Collector Registry

- scripts/run_collector.py CLI 진입점

- RawPolicyDocument, ExtractedPolicy, NormalizedProgram의 Python 모델 초안

- 패키지 및 테스트 실행 환경 확정

- .gitignore, .env.example 검토

핵심 원칙:

- Collector는 정규화하지 않음

- 모델은 소스별 XML 태그나 CSS Selector를 알지 못함

- 인증키는 환경변수로만 주입

- 실행 실패 유형별 종료 코드를 구분

완료 기준:

- --source로 Collector를 선택할 수 있음

- 등록되지 않은 소스는 명확한 오류를 반환함

- 빈 구현 또는 테스트용 임시 파일이 남지 않음

- 공통 모델을 직렬화할 수 있음

문서:

- Data Forest 개발 계획 문서 생성

- docs/index.md 연결

- docs/data/data_schema.md와 차이가 있으면 함께 동기화

Slice 1 — 공통 HTTP Client

목적: API와 Web Collector에 동일한 네트워크 정책을 적용합니다.

주요 작업:

- Timeout

- 제한적 재시도와 backoff

- User-Agent

- 요청 간격

- 상태 코드 검사

- JSON, XML, HTML 응답 처리

- 테스트 가능한 Client 또는 Session 주입

- 인증키와 query string이 오류 메시지에 노출되지 않도록 마스킹

초기 기본값:

timeout: 10초

max retries: 3

request delay: 1초

주의사항:

- 재시도는 연결 오류, Timeout, 일부 5xx와 429처럼 재시도 가능한 상황만 대상

- 잘못된 인증이나 일반 4xx를 무조건 재시도하지 않음

- SSL 검증 비활성화는 기본값으로 제공하지 않음

완료 기준:

- Mock 기반으로 정상 응답, Timeout, 재시도, HTTP 오류 검증

- API와 Web Collector가 동일 Client를 사용할 수 있음

- 로그와 예외에 인증키가 노출되지 않음

Slice 2 — Raw 데이터 계약과 JSON Schema

목적: API 응답과 HTML 원문을 손실 없이 동일한 공통 구조로 감쌉니다.

산출물:

- data/schema/raw_policy_document.schema.json

- 공통 Raw 모델 확정

- SHA-256 해시 함수

- 안전한 파일 저장 함수

- Raw Schema 테스트

- Schema 설명 문서

주요 계약:

- source_id

- source_type

- external_id

- source_url

- collected_at

- content_type

- raw_format

- raw_payload

- content_hash

- http_status

- collector_version

완료 기준:

- API 객체와 HTML 문자열이 같은 Schema를 통과함

- URL과 timezone을 포함한 수집 시각이 필수임

- 동일한 원문은 동일한 해시를 생성함

- 잘못된 경로나 파일명으로 저장 영역을 벗어날 수 없음

- 운영 Raw 데이터는 Git 추적에서 제외됨

Slice 3 — 온통청년 API Collector

목적: 실제 API에서 제한된 정책 데이터를 받아 Raw 문서로 변환합니다.

주요 작업:

- 환경변수 설정 로딩

- 공식 API 명세에 맞는 endpoint와 요청 파라미터

- 1페이지 요청

- XML 또는 JSON 응답 파싱

- 정책 항목 식별

- RawPolicyDocument 생성

- 전체 응답과 항목별 Raw 저장

- 빈 응답, 인증 실패, 응답 형식 오류 처리

완료 기준:

python scripts/run_collector.py --source youthcenter-api --limit 10 --save-raw

- 실제 정책 10건 이상 수집

- 수집·실패·저장 건수 출력

- 인증키가 없으면 네트워크 요청 전 명확하게 실패

- API 응답 원문을 임의로 정규화하거나 손실시키지 않음

- 실제 API 호출 테스트와 Mock 단위 테스트를 분리

주의: API endpoint, 파라미터, 이용 조건은 구현 직전에 공식 명세와 실제 응답을 확인해야 합니다. 문서와 실제 응답이 다르면 임의 대응하지 않고 먼저 보고하겠습니다.

Slice 4 — 샘플 Web Collector

목적: API가 없는 HTTPS 웹 소스 하나에서 목록과 상세 페이지를 수집하는 기준선을 만듭니다.

주요 작업:

- 대상 사이트의 이용 조건과 robots.txt 확인

- 목록 파서와 상세 파서 분리

- Selector 전용 모듈

- 상대 URL의 절대 URL 변환

- 상세 페이지 HTML 원문 저장

- 외부 ID 생성 우선순위 적용

- 선택 필드 누락 시 전체 수집이 중단되지 않도록 처리

완료 기준:

- 목록 HTML 1개 수집 또는 검증용 Fixture 확보

- 상세 HTML 3~5개 수집

- 상세 URL 추출 성공

- 각 상세 페이지가 Raw Schema를 통과함

- Selector가 공통 HTTP 또는 저장 코드에 섞이지 않음

주의: 수집 대상 사이트가 현재 계획에서 확정되지 않았다면 임의로 선택하지 않고 후보와 이용 조건을 먼저 보고하겠습니다.

Slice 5 — 소스별 Extractor

목적: 서로 다른 Raw 원문을 공통 ExtractedPolicy로 변환합니다.

주요 작업:

- YouthCenterExtractor

- SampleWebExtractor

- API 필드 위치와 XML/JSON 구조 해석

- HTML Selector 결과의 의미 있는 필드 매핑

- 미매핑 원본 필드를 extra에 보존

- Extractor 단위 테스트

완료 기준:

- API와 Web Raw가 동일한 ExtractedPolicy 구조로 변환됨

- Extractor만 소스별 필드명과 Selector를 알고 있음

- 선택 필드가 없어도 추출 가능한 정보는 유지됨

- 원문 값이 Normalizer 전에 손실되지 않음

Slice 6 — 공통 Normalizer

목적: ExtractedPolicy를 팀 공통 계약인 NormalizedProgram으로 변환합니다.

주요 작업:

- HTML 및 공백 정리

- 날짜 Parser

- 연령 Parser

- 지역 Parser

- 카테고리 Mapper

- 파싱 경고와 실패 사유 수집

- 원문 표현 필드 보존

정규화 원칙:

- 추정값을 확정값으로 만들지 않음

- 단일 값 없음은 null

- 복수 값 없음은 []

- 날짜는 YYYY-MM-DD

- 알 수 없는 종료일을 임의로 생성하지 않음

- 필드 하나의 실패 때문에 전체 실행을 중단하지 않음

완료 기준:

- API 10건과 Web 3~5건을 정규화할 수 있음

- 날짜·지역·연령의 원문과 구조화 결과가 함께 보존됨

- 동일 입력과 규칙은 동일 결과를 생성함

- 정상·경계·실패 사례 테스트 통과

여기서 application_status의 always와 open 관계, 카테고리 단일값 여부 등 현재 검토 중인 계약을 실제 샘플 근거로 확정해야 합니다.

Slice 7 — Normalized Schema와 Validator

목적: 정규화 결과가 백엔드와 프론트엔드의 데이터 계약을 준수하는지 자동 판정합니다.

산출물:

- data/schema/normalized_program.schema.json

- scripts/validate_data.py

- Validator 모듈

- 정상·부분·거부 결과 Fixture

- Schema 사용법 문서

검증 결과:

- valid: 필수 필드와 주요 검색 필드 정상

- partial: 필수 필드는 존재하지만 일부 선택 정보 누락

- invalid: 제목이나 출처 등 핵심 필드 누락 또는 Schema 위반

완료 기준:

- Raw와 Normalized Schema 검증 가능

- 오류 위치와 원인을 사람이 이해할 수 있게 출력

- invalid 결과를 정상 결과와 분리

- 문서, Python 모델, JSON Schema의 필드 정의가 일치

- Schema 변경 동기화 테스트 또는 검증 절차 마련

Slice 8 — Fixture와 Seed 생성

목적: 백엔드와 프론트엔드가 Collector 상태와 무관하게 개발 가능한 데이터를 제공합니다.

산출물:

- data/fixtures/programs.json

- data/seeds/initial_programs.csv

- 처리 결과 생성 명령

- rejected 결과 예시

- 재현 가능한 Fixture 생성 절차

데이터 구성:

- API 기반 10건 이상

- Web 기반 3~5건 이상

- 전체 20건 이상이 되도록 안전한 수작업 보완 사례 추가

- 전국·지역 정책

- 연령 범위 있음·없음

- 기간·상시·마감일 미정

- 선택 필드 누락

- 여러 카테고리

완료 기준:

- 모든 정상 Fixture가 Normalized Schema를 통과함

- JSON과 CSV가 같은 논리적 값을 표현함

- 인증키·개인정보·저작권상 부적절한 원문이 없음

- Fixture 생성 과정이 재현 가능함

- 운영 Raw 및 runtime 처리 결과는 Git에 포함되지 않음

Slice 9 — 테스트와 팀 데이터 계약 확정

사용자가 제시한 열 번째 묶음에 맞춰, 기존 계획의 “최소 테스트”와 “팀 데이터 계약”을 하나의 최종 게이트로 묶습니다.

테스트 범위:

- Collector Registry와 CLI

- 공통 HTTP Client

- 인증키 누락

- API 정상·빈 응답·오류 응답

- Web 목록·상세 Parser

- 상대 URL 변환

- 선택 필드 누락과 잘못된 HTML

- 날짜·연령·지역·카테고리 정규화

- Raw 및 Normalized Schema

- Fixture와 CSV Seed 일관성

- 비밀정보 및 운영 Raw 데이터 Git 포함 방지

팀 계약 확정:

- 백엔드용 JSON Schema와 CSV Seed

- 필수·선택·배열 필드

- null과 빈 배열 기준

- 카테고리와 상태 enum

- 날짜와 지역 표현

- 목록·상세 응답에 필요한 필드

- 프론트엔드 TypeScript 타입 작성 기준

- 검색과 필터에 사용할 값

- 최소 DB 매핑 기준

완료 기준:

- 전체 자동 테스트 통과

- 문서 검증 통과

- 저장된 Fixture만으로 외부 네트워크 없이 테스트 가능

- 실제 API 연동 테스트는 별도 실행 조건으로 분리

- 백엔드와 프론트엔드가 사용할 계약 문서가 docs/index.md에서 탐색 가능

- Data Pipeline Baseline Forest 개발 기록 작성

- CHANGELOG.md의 [Unreleased] 갱신

Slice 진행 규칙

각 Slice는 같은 브랜치에서 순차적으로 진행하되, Slice 단위로 검토 가능한 커밋을 유지하겠습니다.

각 Slice 종료 시에는 다음을 제공하겠습니다.

- 구현 결과

- 실행한 테스트와 결과

- 간단한 코드 리뷰

- 발견한 위험이나 미확정 사항

- 수정된 문서

- 권장 commit message

새 브랜치는 이 Data Forest가 끝날 때까지 만들지 않습니다. 다음 Forest가 DB 적재나 운영 수집처럼 책임과 PR 범위가 명확하게 달라질 때만 별도 브랜치를 제안하겠습니다.

이 계획대로라면 다음 작업은 feature/collector/data-pipeline-baseline 브랜치를 생성한 뒤 Slice 0 — 파이프라인 골격과 공통 모델부터 시작하면 됩니다.