1주차 개발 목표

온통청년 API 인증키를 확보했으므로 1주차 목표를 기존 계획보다 한 단계 구체화할 수 있습니다.

온통청년 API와 일반 HTTPS 웹사이트라는 서로 다른 데이터 소스에서 샘플 데이터를 가져오고, 공통 Raw 구조와 정규화 구조로 변환할 수 있는 데이터 파이프라인 베이스라인을 구축한다.

이번 주에 모든 정책을 수집하거나 완성형 크롤러를 만드는 것은 아닙니다. 핵심은 다음 흐름을 최소 단위로 실제 동작시키는 것입니다.

온통청년 API ─────────┐

├─→ RawPolicyDocument

HTTPS 정책 웹사이트 ─┘

↓

Source Normalizer

↓

NormalizedProgram

↓

JSON Fixture / CSV Seed

↓

백엔드·프론트엔드 개발

기존 계획에서도 1주차는 실제 샘플, Raw·정규화 스키마, Fixture, Seed와 데이터 계약을 확정하고, 2주차부터 Collector와 DB 적재를 본격화하는 단계입니다.

Slice 0. 데이터 파이프라인 실행 골격

목적

API Collector와 Web Collector가 서로 독립적으로 구현되더라도 같은 명령과 같은 결과 구조를 사용하도록 기반을 만듭니다.

디렉터리

collectors/

├── base/

│   ├── collector.py

│   ├── models.py

│   └── exceptions.py

├── common/

│   ├── http_client.py

│   ├── file_storage.py

│   └── hashing.py

├── sources/

│   ├── youthcenter_api/

│   └── sample_web/

├── processors/

├── registry.py

└── tests/

scripts/

└── run_collector.py

레포 구조상 collectors/는 소스별 수집 코드와 공통 정제 코드를 분리하고, data/schema/, data/raw/, data/fixtures/, data/seeds/가 각각 데이터 계약과 개발용 결과물을 담당하는 방식이 적절합니다.

공통 Collector 인터페이스

from abc import ABC, abstractmethod

from collections.abc import Iterable

from collectors.base.models import RawPolicyDocument

class BaseCollector(ABC):

source_id: str

@abstractmethod

def collect(self, limit: int | None = None) -> Iterable[RawPolicyDocument]:

"""외부 데이터 소스에서 정책 원본을 수집한다."""

raise NotImplementedError

각 Collector는 정규화된 정책을 직접 반환하지 않습니다.

Collector 책임

- HTTP 요청

- 응답 확인

- 원본 데이터 추출

- 출처 정보 기록

- RawPolicyDocument 반환

Normalizer 책임

- 필드 매핑

- 날짜·지역·연령 변환

- 공통 NormalizedProgram 반환

이렇게 나눠야 API 응답 구조나 HTML 구조가 달라져도 정제 이후 단계는 동일하게 유지됩니다.

실행 명령 초안

python scripts/run_collector.py \

--source youthcenter-api \

--limit 10 \

--save-raw

python scripts/run_collector.py \

--source sample-web \

--limit 5 \

--save-raw

완료 기준

- --source로 Collector를 선택할 수 있음

- API와 Web Collector가 동일한 RawPolicyDocument를 반환함

- 실패 시 예외 메시지와 종료 코드가 구분됨

- 인증키를 코드에 직접 작성하지 않음

Slice 1. 공통 HTTP Client

목적

API와 웹사이트 수집 코드마다 requests.get()을 반복하지 않고 공통 네트워크 정책을 적용합니다.

파일

collectors/common/http_client.py

포함 기능

- 기본 Timeout

- User-Agent

- 상태 코드 검사

- 재시도

- 요청 간격

- JSON·XML·HTML 응답 처리

- 오류 메시지

- 선택적 SSL 검증 설정

- 테스트 가능한 Session 주입

권장 초기 설정

DEFAULT_TIMEOUT = 10

DEFAULT_RETRIES = 3

DEFAULT_DELAY_SECONDS = 1.0

웹사이트 크롤링에서는 요청 간격을 두고, 공개 페이지와 필요한 상세 페이지만 제한적으로 요청해야 합니다. Playwright나 Selenium은 정적 HTML로 데이터를 얻을 수 없을 때만 도입합니다.

환경변수

YOUTHCENTER_API_KEY=

HTTP_TIMEOUT_SECONDS=10

HTTP_MAX_RETRIES=3

HTTP_REQUEST_DELAY_SECONDS=1.0

.env는 Git에 올리지 않고 .env.example에는 변수 이름만 작성합니다.

YOUTHCENTER_API_KEY=your-api-key

완료 기준

- 인증키 없이 실행하면 명확한 오류 발생

- Timeout과 재시도가 적용됨

- API와 Web Collector가 같은 Client를 사용함

- 네트워크 코드를 Mock으로 테스트할 수 있음

Slice 2. Raw 데이터 계약

목적

API 응답과 HTML 문서처럼 형태가 다른 데이터를 공통 구조로 저장합니다.

파일

data/schema/raw_policy_document.schema.json

collectors/base/models.py

권장 Raw 구조

{

"source_id": "youthcenter-api",

"source_type": "api",

"external_id": "R202607230001",

"source_url": "https://example.com/policy/1",

"collected_at": "2026-07-23T15:00:00+09:00",

"content_type": "application/xml",

"raw_format": "xml",

"raw_payload": {},

"content_hash": "sha256-value",

"http_status": 200,

"collector_version": "0.1.0"

}

HTML은 다음처럼 같은 구조를 사용합니다.

{

"source_id": "sample-web",

"source_type": "web",

"external_id": null,

"source_url": "https://example.org/policy/123",

"collected_at": "2026-07-23T15:10:00+09:00",

"content_type": "text/html",

"raw_format": "html",

"raw_payload": "<html>...</html>",

"content_hash": "sha256-value",

"http_status": 200,

"collector_version": "0.1.0"

}

설계 원칙

API와 웹 데이터를 같은 구조로 저장

소스별 필드를 Raw 단계에서 억지로 통일하지 않습니다. 원본은 가능한 그대로 보존하고, 출처와 형식만 공통 필드로 감쌉니다.

외부 ID가 없는 경우

HTML 정책 페이지에 공식 정책 ID가 없다면 1주차에는 다음 우선순위를 적용합니다.

1. 사이트가 제공하는 게시물 ID

2. 상세 페이지 URL의 식별자

3. source_id + source_url Hash

Hash 사용 목적

- 동일 원문 재수집 감지

- 변경 여부 확인 기반

- 중복 저장 방지 기반

1주차에는 변경 이력 기능까지 구현하지 않아도 되지만 Hash 생성은 넣어두는 것이 좋습니다.

완료 기준

- API 응답과 HTML 원문이 같은 Raw Schema를 통과함

- 출처 URL과 수집 시각이 반드시 존재함

- 원본 내용이 손실 없이 저장됨

- 샘플 Raw 파일이 최소 두 종류 존재함

Slice 3. 온통청년 API Collector

목적

인증키를 사용해 온통청년 정책 데이터를 실제로 요청하고 Raw 파일로 저장합니다.

디렉터리

collectors/sources/youthcenter_api/

├── collector.py

├── config.py

├── mapper.py

└── README.md

1주차에는 mapper.py를 완성형 정규화 코드로 만들지 말고, API 응답의 필드 위치를 해석하는 역할까지만 둡니다.

처리 흐름

API 인증키 읽기

↓

요청 파라미터 구성

↓

API 호출

↓

응답 상태 확인

↓

XML 또는 JSON 파싱

↓

정책 항목 반복

↓

RawPolicyDocument 생성

↓

data/raw/api/youthcenter/ 저장

저장 예시

data/raw/api/youthcenter/

├── 20260723_150000/

│   ├── response.xml

│   ├── item_0001.json

│   ├── item_0002.json

│   └── metadata.json

API 전체 응답과 항목별 Raw 데이터를 모두 남기면 디버깅이 쉽습니다.

이번 Slice의 범위

구현:

- 인증키 환경변수 로딩

- 요청 파라미터 구성

- 1페이지 요청

- 제한된 건수 수집

- 응답 XML 또는 JSON 파싱

- Raw 파일 저장

- 기본 오류 처리

다음 주로 넘길 것:

- 전체 페이지 자동 순회

- 증분 수집

- 수집 주기 관리

- 수정·삭제 감지

- DB 직접 저장

- 관리자 수집 이력

완료 기준

다음 명령으로 실제 정책 10건 이상을 가져올 수 있어야 합니다.

python scripts/run_collector.py \

--source youthcenter-api \

--limit 10 \

--save-raw

출력 예시:

Source: youthcenter-api

Requested: 10

Collected: 10

Failed: 0

Saved: data/raw/api/youthcenter/20260723_150000

Slice 4. HTTPS Web Collector 베이스라인

목적

API가 없는 사이트에서도 목록 페이지와 상세 페이지를 통해 정책 데이터를 수집할 수 있는 구조를 만듭니다.

이번 주에는 여러 사이트를 지원하지 않습니다. 대표 사이트 하나 또는 고정된 샘플 HTML 하나를 대상으로 구조를 검증합니다.

디렉터리

collectors/sources/sample_web/

├── collector.py

├── list_parser.py

├── detail_parser.py

├── selectors.py

└── README.md

목록과 상세 파서를 분리하는 이유

목록 페이지

- 상세 URL 탐색

- 게시물 ID 추출

- 페이지네이션

상세 페이지

- 정책명

- 기관

- 신청 기간

- 지원 내용

- 대상 조건

- 원문 필드 추출

두 역할을 합치면 사이트 구조가 바뀌었을 때 수정 범위가 커집니다.

처리 흐름

목록 URL 요청

↓

상세 페이지 URL 추출

↓

상세 URL별 요청

↓

HTML 원문 저장

↓

RawPolicyDocument 생성

정적 HTML 우선

1주차 기술 선택:

requests 또는 httpx

+ BeautifulSoup

다음 상황에서만 Playwright를 검토합니다.

- 페이지 소스에 정책 데이터가 없음

- JavaScript 실행 후에만 목록이 나타남

- 내부 API 요청을 직접 찾을 수 없음

- 로그인이나 복잡한 사용자 조작이 필요함

동적 사이트도 브라우저 자동화부터 쓰기보다 개발자 도구의 Network 탭에서 실제 JSON API 호출이 있는지 먼저 확인합니다. 내부 공개 API가 확인되면 HTML 파싱보다 해당 요청을 재현하는 편이 안정적입니다.

Selector 분리

LIST_SELECTORS = {

"item": ".policy-item",

"detail_link": "a.policy-link"

}

DETAIL_SELECTORS = {

"title": "h1.policy-title",

"organization": ".organization",

"application_period": ".application-period",

"content": ".policy-content"

}

Selector를 코드 곳곳에 직접 쓰지 않고 selectors.py에 모읍니다.

웹 수집기 완료 기준

- 목록 HTML 1개 저장

- 상세 HTML 3~5개 저장

- 상세 URL 추출 성공

- 각 상세 HTML이 Raw 문서로 저장됨

- 특정 필드가 없어도 전체 수집이 중단되지 않음

- 사이트별 파싱 로직이 공통 코드와 분리됨

Slice 5. 소스별 Extractor

목적

Raw 원문에서 정규화 직전의 중간 데이터를 추출합니다.

API와 웹사이트의 필드명이 다르기 때문에 곧바로 공통 Normalizer에 넣지 말고, 소스별 Extractor가 먼저 의미 있는 필드로 변환합니다.

흐름

API Raw

↓

YouthCenterExtractor

↓

ExtractedPolicy

HTML Raw

↓

SampleWebExtractor

↓

ExtractedPolicy

중간 구조 예시

from dataclasses import dataclass, field

@dataclass

class ExtractedPolicy:

source_id: str

external_id: str | None

title: str | None

organization: str | None

category_text: str | None

application_period_text: str | None

region_text: str | None

age_text: str | None

eligibility_text: str | None

support_content: str | None

application_method: str | None

source_url: str

extra: dict = field(default_factory=dict)

이 중간 계층이 있으면 공통 정규화 모듈은 XML 태그나 CSS Selector를 알 필요가 없습니다.

완료 기준

동일한 정책을 두 소스에서 가져왔을 때 아래처럼 같은 중간 필드로 표현할 수 있어야 합니다.

{

"title": "청년 전세보증금 반환보증료 지원",

"organization": "포항시",

"application_period_text": "2026. 7. 1. ~ 예산 소진 시",

"region_text": "포항시",

"age_text": "만 19세~39세",

"eligibility_text": "포항시에 거주하는 무주택 청년"

}

Slice 6. 공통 Normalizer

목적

소스별 표현을 백엔드와 프론트엔드가 사용할 공통 NormalizedProgram으로 변환합니다.

디렉터리

collectors/processors/

├── normalizer.py

├── date_parser.py

├── region_parser.py

├── age_parser.py

├── category_mapper.py

├── text_cleaner.py

└── validator.py

1주차 구현 범위

텍스트 정리

- HTML 태그 제거

- 연속 공백 제거

- 줄바꿈 정리

- HTML Entity 변환

날짜

다음 정도만 지원합니다.

2026-07-01

2026.07.01

2026. 7. 1.

2026/07/01

2026-07-01 ~ 2026-07-31

상시

예산 소진 시

결과:

{

"application_start": "2026-07-01",

"application_end": null,

"application_status": "always"

}

예산 소진 시를 임의의 종료일로 바꾸지 않습니다.

연령

만 19세 이상 34세 이하

19~39세

청년기본법상 청년

연령 제한 없음

명확하게 숫자가 있는 경우만 구조화합니다.

{

"age_min": 19,

"age_max": 34,

"age_condition_text": "만 19세 이상 34세 이하"

}

숫자를 알 수 없으면:

{

"age_min": null,

"age_max": null,

"age_condition_text": "청년기본법상 청년"

}

지역

1주차에는 지나치게 복잡한 행정구역 코드를 만들지 않고 표준 이름만 정리합니다.

서울시 → 서울특별시

경북 → 경상북도

포항 → 포항시

전국 → 전국

카테고리

주거 → housing

금융·생활지원 → finance

복지·문화 → welfare

취업·일자리 → employment

창업 → startup

교육·직업훈련 → education

기타 → other

정규화 결과 구조

{

"external_id": "policy-001",

"title": "청년 전세보증금 반환보증료 지원",

"organization": "포항시",

"summary": null,

"category": "housing",

"application_start": "2026-07-01",

"application_end": null,

"application_status": "open",

"regions": ["경상북도", "포항시"],

"age_min": 19,

"age_max": 39,

"age_condition_text": "만 19세 이상 39세 이하",

"eligibility_text": "포항시에 거주하는 무주택 청년",

"support_content": "전세보증금 반환보증료 지원",

"application_method": "온라인 또는 방문 신청",

"source_name": "sample-web",

"source_url": "https://...",

"collected_at": "2026-07-23T15:00:00+09:00",

"data_quality_status": "valid"

}

완료 기준

- API 샘플 10건이 정규화됨

- Web 샘플 3~5건이 정규화됨

- 같은 JSON Schema를 통과함

- 날짜·지역·연령 원문을 보존함

- 파싱할 수 없는 값 때문에 전체 실행이 중단되지 않음

Slice 7. Schema와 Validator

목적

정규화 결과가 팀 전체의 데이터 계약을 준수하는지 자동 검증합니다.

파일

data/schema/

├── raw_policy_document.schema.json

├── normalized_program.schema.json

└── README.md

collectors/processors/validator.py

필드 구분

반드시 필요한 필드

title

source_name

source_url

collected_at

data_quality_status

없어도 되는 필드

organization

summary

application_start

application_end

age_min

age_max

support_content

application_method

배열로 고정할 필드

regions

education_statuses

employment_statuses

required_conditions

preferred_conditions

excluded_conditions

값이 없더라도 null 대신 빈 배열로 통일할지 팀에서 결정해야 합니다. 권장 기준은 다음과 같습니다.

단일 값 없음 → null

복수 값 없음 → []

검증 결과

valid

- 필수 필드 존재

- 주요 검색 필드 정상

partial

- 필수 필드는 존재하지만 날짜·지역·연령 일부 누락

invalid

- 제목이나 출처 URL 등 핵심 필드 누락

실행 예시

python scripts/validate_data.py data/fixtures/programs.json

Total: 15

Valid: 11

Partial: 4

Invalid: 0

Slice 8. Fixture와 Seed 생성

목적

Collector 개발 상태와 관계없이 백엔드와 프론트엔드가 개발을 시작할 수 있는 데이터를 제공합니다.

생성 파일

data/fixtures/programs.json

data/seeds/initial_programs.csv

data/processed/normalized/programs.json

data/processed/rejected/rejected_programs.json

데이터 구성

API 정규화 결과:

10건 이상

Web 정규화 결과:

3~5건 이상

수작업 보완 샘플:

전체 Fixture가 20건 이상이 되도록 추가

Fixture에는 다양한 사례가 있어야 합니다.

- 전국 정책

- 특정 시·도 정책

- 특정 시·군·구 정책

- 연령 범위 있음

- 연령 정보 불명확

- 신청 기간 있음

- 상시 신청

- 마감일 미정

- 누락 필드 존재

- 여러 카테고리

중요한 원칙

programs.json은 API 응답을 그대로 복사한 파일이 아닙니다.

API/XML 또는 HTML

↓

Raw

↓

Extracted

↓

Normalized

↓

programs.json

따라서 프론트엔드와 백엔드는 데이터 출처가 API인지 웹인지 알 필요 없이 같은 구조를 사용합니다.

Slice 9. 최소 테스트

목적

사이트나 API 구조가 달라졌을 때 조용히 잘못된 데이터를 만드는 것을 방지합니다.

디렉터리

collectors/tests/

├── fixtures/

│   ├── youthcenter_response.xml

│   ├── policy_list.html

│   └── policy_detail.html

├── test_youthcenter_collector.py

├── test_web_list_parser.py

├── test_web_detail_parser.py

├── test_date_parser.py

├── test_age_parser.py

├── test_region_parser.py

└── test_normalizer.py

최소 테스트 항목

API Collector

- 인증키 누락

- 정상 응답

- 빈 응답

- 오류 상태 코드

- 정책 ID 추출

Web Collector

- 목록에서 링크 추출

- 상대 URL을 절대 URL로 변환

- 상세 페이지 필드 추출

- 선택 필드 누락

- 잘못된 HTML

Normalizer

- 정상 날짜 범위

- 상시 신청

- 예산 소진 시

- 연령 범위

- 전국 지역

- 필드 누락

- Schema 검증 실패

테스트 명령

pytest collectors/tests -v

외부 API를 매번 호출하는 테스트는 피하고, 저장된 XML·HTML Fixture로 대부분 테스트합니다.

Slice 10. 팀 데이터 계약

목적

데이터 담당자의 내부 구현이 아니라 백엔드와 프론트엔드가 사용할 계약을 확정합니다.

백엔드에 전달할 내용

- normalized_program.schema.json

- programs.json

- CSV Seed

- 최소 DB 테이블 관계

- 필드별 Null 규칙

- 카테고리 값

- 상태 값

- 날짜 형식

- 지역 표현 방식

프론트엔드에 전달할 내용

- 목록 응답용 필드

- 상세 응답용 필드

- TypeScript 타입 작성 기준

- Mock용 programs.json

- 필터 가능한 값 목록

API 목록 응답 초안

{

"items": [

{

"id": 1,

"title": "청년 주거 지원사업",

"organization": "포항시",

"category": "housing",

"application_start": "2026-07-01",

"application_end": "2026-07-31",

"application_status": "open",

"regions": ["경상북도", "포항시"],

"age_min": 19,

"age_max": 39,

"source_url": "https://..."

}

],

"page": 1,

"size": 20,

"total": 1

}

기존 1주차 계획의 병렬 개발 시작 조건도 실제 샘플, 정규화 스키마, 최소 DB 테이블, Seed, API 요청·응답 구조, 검색 필터 항목의 확정입니다. Collector 전체가 완성될 필요는 없습니다.

1주차 최종 코드 구조

open-youth-policy/

├── collectors/

│   ├── base/

│   │   ├── collector.py

│   │   ├── models.py

│   │   └── exceptions.py

│   │

│   ├── common/

│   │   ├── http_client.py

│   │   ├── file_storage.py

│   │   └── hashing.py

│   │

│   ├── sources/

│   │   ├── youthcenter_api/

│   │   │   ├── collector.py

│   │   │   ├── extractor.py

│   │   │   └── README.md

│   │   │

│   │   └── sample_web/

│   │       ├── collector.py

│   │       ├── list_parser.py

│   │       ├── detail_parser.py

│   │       ├── selectors.py

│   │       └── README.md

│   │

│   ├── processors/

│   │   ├── normalizer.py

│   │   ├── date_parser.py

│   │   ├── age_parser.py

│   │   ├── region_parser.py

│   │   ├── category_mapper.py

│   │   ├── text_cleaner.py

│   │   └── validator.py

│   │

│   ├── tests/

│   │   ├── fixtures/

│   │   ├── test_youthcenter_collector.py

│   │   ├── test_web_parser.py

│   │   └── test_normalizer.py

│   │

│   └── registry.py

│

├── data/

│   ├── schema/

│   │   ├── raw_policy_document.schema.json

│   │   ├── normalized_program.schema.json

│   │   └── README.md

│   │

│   ├── raw/

│   │   ├── api/youthcenter/

│   │   └── html/sample_web/

│   │

│   ├── processed/

│   │   ├── normalized/

│   │   └── rejected/

│   │

│   ├── fixtures/

│   │   └── programs.json

│   │

│   └── seeds/

│       └── initial_programs.csv

│

├── docs/

│   └── data/

│       ├── data_sources.md

│       ├── data_schema.md

│       ├── normalization_rules.md

│       └── collection_policy.md

│

├── scripts/

│   ├── run_collector.py

│   ├── normalize_data.py

│   └── validate_data.py

│

└── .env.example

Slice 우선순위

작업 순서는 다음 의존관계로 진행합니다.

Slice 0 실행 골격

↓

Slice 1 HTTP Client

↓

Slice 2 Raw 계약

↓

┌──────────────────────────────┐

│ Slice 3 온통청년 API        │

│ Slice 4 HTTPS Web Collector │

└──────────────────────────────┘

↓

Slice 5 소스별 Extractor

↓

Slice 6 공통 Normalizer

↓

Slice 7 Schema Validator

↓

Slice 8 Fixture / Seed

↓

Slice 9 테스트

↓

Slice 10 팀 데이터 계약

API Collector와 Web Collector는 공통 기반이 만들어진 다음 병렬로 개발할 수 있습니다.

1주차 완료 기준

반드시 달성

- 온통청년 API 인증키를 .env에서 읽음

- 온통청년 정책 10건 이상 실제 수집

- HTTPS 웹 정책 상세 페이지 3건 이상 수집

- API와 HTML이 동일한 Raw 구조로 저장됨

- 두 소스가 동일한 NormalizedProgram 구조로 변환됨

- Raw Schema와 Normalized Schema 작성

- Fixture 20건 이상 작성

- CSV Seed 작성

- 날짜·지역·연령 기본 정규화

- Parser 및 Normalizer 최소 테스트

- 백엔드·프론트엔드와 데이터 계약 검토

가능하면 달성

- 임시 스크립트로 PostgreSQL 적재

- 수집 실행 결과 통계 출력

- 실패한 정규화 데이터를 rejected/에 분리

- API 응답 페이지네이션 1~2페이지 지원

이번 주 제외

- 온통청년 전체 데이터 수집

- 여러 웹사이트 동시 지원

- 정기 스케줄러

- 수정·삭제 자동 감지

- 정교한 중복 탐지

- LLM 기반 자격 조건 추출

- 관리자 화면

- 운영 DB 직접 연동

Release 1 전체에서는 공공 API Collector 1개, HTML Collector 또는 샘플 1개, Raw·정규화 구조, DB 저장, 기본 날짜·지역 정규화가 필요하지만, 이번 1주차에는 이를 확장 가능한 형태로 시작할 수 있는 베이스라인과 계약을 확정하는 데 집중해야 합니다.