주차 계획은 데이터 파이프라인 개발→ 계약 확정 → 3개 파트 병렬 개발 → 통합·안정화 순서로 한다.

기존 계획에서도 데이터 소스 조사와 샘플 확보 후 스키마를 검증하고, 데이터 구조가 잡힌 다음 시스템과 기능 개발로 넘어간다.

전체 개발 흐름

0단계. 협업 환경과 저장소 골격 구축

↓

1단계. 데이터 파이프라인 구축

↓

2단계. 데이터·API 계약 확정

↓

┌─────────────────────────────────────┐

│ 데이터 파이프라인 │ 백엔드 │ 프론트엔드

│       병렬 개발 시작

└─────────────────────────────────────┘

↓

Release 1 통합

↓

기능 확장·검색/DB 안정화

↓

Release 2 통합

↓

배포·문서·최종 검증

↓

Final Release

0주차 또는 시작 전 준비

공통 작업

- GitHub Repository 생성

- main, develop 브랜치 생성

- 브랜치 및 커밋 정책 문서화

- GitHub Project와 Milestone 생성

- Issue·PR 템플릿 생성

- 모노레포 기본 디렉터리 생성

- Docker Compose 골격 생성

- .env.example 작성

최소 레포 구조:

open-youth-policy/

├── frontend/

├── backend/

├── collectors/

├── data/

│   ├── schema/

│   ├── raw/

│   ├── fixtures/

│   └── seeds/

├── database/

├── docs/

├── scripts/

├── tests/

├── docker-compose.yml

├── .env.example

└── README.md

처음부터 최종 구조 전체를 채우기보다 단순화한 구조로 시작하고, 기능이 커질 때 확장하도록 권장한다.

완료 기준

- 팀원 모두 저장소 Clone 가능

- develop 기준으로 작업 시작 가능

- 비어 있더라도 각 서비스 디렉터리가 존재

- Git 및 PR 규칙을 팀원 모두 이해

1주차 — 데이터 베이스라인 및 개발 계약 확정(07

데이터 담당

1. 데이터 소스 선정

Release 1에서 사용할 데이터 소스를 확정한다.

권장 범위:

- 공공 API 1개

- HTML 사이트 1개 또는 공개 샘플 데이터

- 정책 데이터 20~50건 이상 확보 가능

2. 실제 샘플 확보

data/raw/samples/

├── public_api_response.json

├── policy_list.html

└── policy_detail.html

분석 항목:

- 정책명

- 기관명

- 지원 내용

- 카테고리

- 신청 시작일·종료일

- 대상 지역

- 연령 조건

- 재학·취업 조건

- 원문 링크

- 수정일

- 누락 가능한 필드

3. Raw 스키마 작성

data/schema/raw_policy_document.schema.json

원본 데이터 자체와 출처·수집 정보를 담는다.

4. 정규화 스키마 작성

data/schema/normalized_program.schema.json

백엔드와 프론트엔드가 사용할 공통 데이터 구조를 정의한다.

5. Seed 데이터 작성

data/fixtures/programs.json

data/seeds/initial_programs.csv

크롤러가 완성되지 않아도 서비스 개발이 가능하도록 정규화된 정책 샘플을 만든다.

백엔드 담당

데이터 스키마가 확정되기 전까지는 도메인 기능 대신 기반을 준비한다.

- FastAPI 프로젝트 초기화

- 설정 및 환경변수 구조

- PostgreSQL 연결 테스트

- SQLAlchemy 구성

- Alembic 구성

- Health Check API

- 로그 및 예외 처리 골격

- 테스트 실행 구조

예:

GET /health

응답:

{

"status": "ok",

"database": "connected"

}

프론트엔드 담당

프론트엔드 역시 아직 실제 정책 타입을 임의로 확정하면 안 돼.

먼저 공통 UI 기반을 만든다.

- React + TypeScript 초기화

- Router 구성

- 공통 Layout

- Header·Navigation

- API Client 구조

- 공통 Button·Input·Card

- 검색 페이지 와이어프레임

- 정책 목록·상세 화면 와이어프레임

- 로딩·오류 화면 공통 컴포넌트

1주차 공동 검토

주 후반에는 세 명이 함께 아래 항목을 확정해야 해.

데이터 계약

- 필드 이름

- 타입

- 필수·선택 여부

- Null 허용 여부

- 날짜 형식

- 지역 표현

- 카테고리 값

- 상태 값

- 복수 조건 표현

예:

application_end: YYYY-MM-DD | null

regions: string[]

age_min: integer | null

age_max: integer | null

status: open | closed | scheduled | unknown

최소 DB 구조

Release 1에서는 다음 정도로 제한한다.

programs

program_eligibility

program_sources

raw_documents

collection_runs

API 계약 초안

GET /api/programs

GET /api/programs/{id}

GET /api/categories

1주차 완료 기준

다음 산출물이 모두 나와야 해.

data/schema/raw_policy_document.schema.json

data/schema/normalized_program.schema.json

data/fixtures/programs.json

database/erd/

docs/api/endpoints.md

그리고 아래 흐름이 가능해야 해.

Seed 데이터

↓

PostgreSQL 저장

↓

SQL 또는 임시 스크립트로 조회

병렬 개발 시작 조건

다음 조건이 모두 만족되면 2주차부터 본격 병렬 개발을 시작한다.

- 실제 데이터 샘플 확보

- 정규화 스키마 확정

- 최소 DB 테이블 확정

- Seed 데이터 생성

- API 요청·응답 구조 확정

- 검색 필터 항목 확정

크롤러 전체가 완성될 필요는 없어.

2주차 — 3개 파트 본격 병렬 개발 시작

이 주차부터 데이터·백엔드·프론트엔드가 본격적으로 병렬 개발한다.

데이터 담당          백엔드 담당          프론트엔드 담당

Collector            정책 조회 API       Mock 기반 검색 UI

Normalizer           DB Repository       정책 목록

DB 적재              검색 Service        정책 상세

데이터 담당

목표

공식 API 한 개의 데이터를 가져와 공통 스키마로 변환하고 DB에 저장한다.

작업

- Collector 공통 인터페이스

- HTTP Client

- API Collector 구현

- Raw 데이터 저장

- 정규화 처리

- 날짜 파싱

- 지역 파싱

- 기본 유효성 검사

- DB 저장 또는 백엔드 저장 인터페이스 연결

- 수집 실행 로그

흐름:

Public API

↓

RawPolicyDocument

↓

NormalizedProgram

↓

PostgreSQL

완료 기준

Collector를 실행하면 정책 데이터가 DB에 저장된다.

python scripts/run_collector.py --source public-api

백엔드 담당

목표

Seed 또는 실제 수집 데이터를 API로 조회할 수 있게 만든다.

작업

- SQLAlchemy 모델

- 초기 migration

- Repository 계층

- 정책 목록 API

- 정책 상세 API

- 카테고리 조회 API

- 페이지네이션

- Pydantic 응답 스키마

- 기본 API 테스트

완료 기준

GET /api/programs

GET /api/programs/1

호출 시 DB 데이터가 정상 반환된다.

프론트엔드 담당

목표

확정된 API 응답 계약을 기반으로 검색 결과 화면을 완성한다.

아직 백엔드가 완성되지 않았으면 Mock Data를 사용한다.

작업

- TypeScript 정책 타입 정의

- 검색 페이지

- 정책 카드

- 정책 목록

- 정책 상세 화면

- Mock API 또는 Mock Data

- 로딩 상태

- 빈 결과 상태

- 오류 상태

완료 기준

Mock Data 기준으로 다음 화면이 동작한다.

검색 페이지

→ 결과 목록

→ 정책 상세

2주차 통합 지점

주 후반에 첫 통합을 수행한다.

데이터 담당 DB 데이터

↓

백엔드 정책 조회 API

↓

프론트엔드 API 연결

다만 Collector가 늦어질 경우에는 Seed 데이터로 먼저 연결한다.

3주차 — 검색 기능 및 Release 1 완성

이 주차도 세 파트가 병렬로 진행하지만, 주 후반부터는 Release 1 통합을 우선해야 해.

데이터 담당

- HTML Collector 1개 구현

- 정규화 공통 모듈 개선

- 신청 기간 파싱

- 연령 파싱

- 누락값 처리

- 기본 중복 방지

- 수집 실패 로그

- DB 적재 검증

백엔드 담당

- 키워드 검색

- 지역 필터

- 연령 필터

- 카테고리 필터

- 신청 상태 필터

- 정렬

- 페이지네이션

- 검색 조건 조합

- 검색 API 테스트

예:

GET /api/programs?keyword=주거

GET /api/programs?region=포항시

GET /api/programs?age=25

GET /api/programs?category=housing

프론트엔드 담당

- 검색어 입력

- 지역 선택

- 연령 입력

- 카테고리 선택

- 검색 결과 수 표시

- 정렬 UI

- 페이지네이션

- 실제 API 연결

- URL Query Parameter 반영

공동 통합

실제 데이터 수집

→ 정규화

→ DB 저장

→ 검색 API

→ Web UI 출력

Release 1 완료 기준

- docker compose up으로 실행

- 실제 또는 Seed 데이터가 DB에 존재

- 웹 UI에서 검색 가능

- 키워드와 기본 필터 동작

- 검색 결과 목록 표시

- 정책 상세 확인 가능

- 주요 오류 없이 시연 가능

Release

v0.1.0

4주차 — 기능 추가 및 DB·검색 안정화

Release 2 개발 단계야.

이 시점부터는 기능별 의존성이 줄어들기 때문에 3개 파트의 병렬성이 더 커진다.

데이터 담당

- 수집 소스 추가

- 파싱 실패 데이터 분리

- 중복 탐지 개선

- 수정 데이터 감지

- 출처별 수집 시각 관리

- 데이터 품질 상태

- 원문과 정규화 데이터 비교

- Collector 단위 테스트

백엔드 담당

- 추천 조건 판정

- 추천 점수

- 추천 이유

- 즐겨찾기

- D-Day 계산

- 웹 내부 알림 기본 구조

- .ics 캘린더 생성

- 검색 쿼리 최적화

- DB 인덱스 검토

프론트엔드 담당

- 사용자 조건 입력

- 추천 결과

- 추천 이유 표시

- 즐겨찾기

- D-Day 표시

- 알림 UI

- 캘린더 등록 버튼

- 검색 및 추천 UX 개선

주 후반 통합

사용자 조건

↓

검색·추천 API

↓

추천 결과와 이유

↓

즐겨찾기·알림·캘린더

5주차 — 관리자 기능·테스트·Release 2 안정화

이 주차부터는 새로운 기능보다 검증과 오류 수정 비중을 높여야 해.

데이터 담당

- 수집 성공·실패 이력

- 중복 후보 조회 데이터

- 파싱 실패 데이터

- 데이터 품질 통계

- 잘못된 날짜·지역 검증

- 수집 재실행 테스트

- 실제 사이트 장애 대응

백엔드 담당

- 관리자 API

- 수집 현황 API

- 수집기 수동 실행 API

- 실패 기록 API

- 데이터 품질 API

- DB migration 정리

- 트랜잭션 안정화

- 검색 성능 측정

- 단위·통합 테스트

프론트엔드 담당

- 관리자 대시보드

- 마지막 수집 시각

- 수집 성공·실패 현황

- 파싱 실패 목록

- 중복 후보 화면

- 관리자 오류 처리

- 모바일·해상도 검토

리뷰어 테스트

팀원이 아닌 사용자에게 다음 시나리오를 테스트하게 한다.

- 조건 입력

- 정책 검색

- 상세 정보 확인

- 추천 이유 확인

- 즐겨찾기

- 알림 확인

- 캘린더 등록

기록할 항목

- 검색 조건을 이해할 수 있는가

- 기대한 정책이 나오는가

- 결과가 없을 때 이유가 명확한가

- 추천 이유가 납득되는가

- 화면 이동이 자연스러운가

- 오류가 발생했는가

Release 2 완료 기준

- 핵심 사용자 기능 연결

- 관리자 기능 기본 동작

- 주요 데이터 오류 수정

- DB migration 정상

- 검색 결과 정확도 검토

- 리뷰어 피드백 반영

- 전체 시나리오 테스트 통과

Release

v0.5.0

기존 마일스톤의 사용자·관리자 핵심 기능도 정책 검색·추천, 즐겨찾기, 알림, 캘린더와 관리자 수집 현황을 하나의 완료 단계로 묶고 있어.

6주차 — 배포 파이프라인 및 Final Release

이 주차에는 기능 추가를 거의 중단하고 배포·테스트·문서에 집중한다.

팀장·공통

- Release 범위 동결

- Issue 우선순위 재정리

- 배포 체크리스트 관리

- 시연 시나리오 확정

- 최종 결과보고서 구조 작성

데이터 담당

- 수집기 실행 가이드

- 데이터 출처 정리

- 데이터 스키마 문서

- 데이터 정제 규칙 문서

- 시연용 백업 데이터

- 실제 사이트 장애 대비 Fixture

- 데이터 라이선스·출처 확인

백엔드 담당

- Production Dockerfile

- 환경변수 검증

- API 문서 정리

- DB 초기화·migration 검증

- 로그 구조

- 테스트 자동화

- GitHub Actions

- 보안 설정 검토

프론트엔드 담당

- Production Build

- Nginx 연동

- 최종 UI 수정

- 접근성·반응형 검토

- API 오류 메시지 개선

- 시연 화면 정리

- 화면 캡처 준비

공통 배포 구조

Nginx

├── React 정적 파일

└── /api → FastAPI

↓

PostgreSQL

최종 테스트

- 새 PC 또는 깨끗한 환경에서 Clone

- README만 보고 실행

- Docker Build

- DB migration

- Seed 또는 Collector 실행

- 검색·추천 시나리오

- 관리자 시나리오

- 컨테이너 재시작

- 데이터 Volume 유지

- 로그 확인

- 시연 리허설

제출 준비

- README

- ARCHITECTURE

- DATA_SCHEMA

- COLLECTOR_GUIDE

- API 문서

- LICENSE

- SBOM

- 결과보고서

- 시연 영상

- 시연 스크립트

- 제출 체크리스트

기존 전체 계획에서도 마지막 단계는 Docker 재현성, 테스트, README, 라이선스, SBOM, 결과보고서와 시연 준비로 구성되어 있어.

Final Release

v1.0.0