이번에는 범위를 명시적으로 확장해서 Data 2주차와 Backend Policy Baseline의 미완성 부분을 하나의 통합 Forest로 끝내면 됩니다.

다만 FE 구현과 승인은 FE 담당 영역이므로 우리가 대신 완료 처리할 수는 없습니다. 우리는 FE가 바로 연결할 수 있는 API 계약·샘플 응답·인계 문서까지 완성하고, Data 6의 최종 완료는 FE 승인만 남기는 구조로 가겠습니다.

Forest 목표

한 문장으로 정리하면 다음과 같습니다.

기존 Raw → Normalized 파이프라인과 Backend Policy 모델을 PostgreSQL 기준으로 연결하고, 검증된 Seed 및 Runtime 정책을 원자적으로 적재하여 /api/v1/policies에서 조회할 수 있는 Release 1 데이터·백엔드 기준선을 완성한다.

최종 흐름:

공식 API 또는 합성 Fixture

→ RawPolicyDocument

→ ExtractedPolicy

→ NormalizedProgram

→ Validator

→ valid / partial

→ PostgreSQL Importer

→ Policy Repository

→ GET /api/v1/policies

→ FE 소비 계약

브랜치 전략

현재 feature/backend/policy-baseline에서는 Backend 담당자가 선언한 범위를 먼저 정확히 마무리하는 것이 좋습니다.

이 브랜치에서 처리:

- ORM 수정

- Migration

- Seed importer

- PostgreSQL upsert

- API 및 Backend 테스트

- Backend 문서 정정

병합 후 별도 통합 Forest:

feature/database/pipeline-integration

여기에서 처리:

- Data Validator 연결

- Runtime Raw → DB

- PostgreSQL 통합 테스트

- 수집 실행 기록

- FE 인계 계약

- Data 6 종료 준비

한 브랜치에서 모두 처리할 수도 있지만 변경 파일이 Backend, Collector, Data, Integration 문서에 걸쳐 커집니다. 충돌과 리뷰 난이도를 고려하면 두 Forest로 나누는 편이 안전합니다.

Forest A — Backend Policy Baseline 완성

Slice B0 — 구현·문서 정합성 복구

목적:

현재 completed로 기록됐지만 실제 구현과 다른 선언을 먼저 바로잡습니다.

작업:

- Backend 계획과 개발 기록의 실제 상태 재판정

- JSONB와 범용 JSON 중 실제 저장 타입 확정

- ON CONFLICT와 현재 조회 후 update 방식 차이 정리

- Alembic Migration 미생성 상태 반영

- 개발 기록의 “완료”와 “남은 작업” 모순 수정

- trailing whitespace 및 EOF 오류 수정

관련 파일:

- docs/development/develop_plan/backend/01_policy_baseline.md

- docs/development/development_notes/backend/policy_baseline.md

- backend/app/models/policy.py

- backend/tests/conftest.py

완료 기준:

- 계획·개발 기록·코드가 같은 상태를 설명

- git diff --check 통과

- 실행하지 않은 PostgreSQL 검증을 완료로 기록하지 않음

Slice B1 — PostgreSQL DB 경계 확정

목적:

SQLite fallback에 가려지지 않는 명시적인 PostgreSQL 연결 구조를 만듭니다.

결정:

- 기본 실행은 DATABASE_URL의 PostgreSQL 사용

- PostgreSQL 연결 실패 시 명확하게 실패

- SQLite는 단위 테스트에서 명시적으로 주입할 때만 허용

- 자동 fallback 제거

- health check가 실제 연결 DB 종류와 상태를 정확히 반영

작업:

- _create_db_engine() 자동 SQLite fallback 제거

- 환경별 Engine 생성 함수 분리

- 테스트에서 Engine/Session 주입 가능하게 구성

- DB 연결 오류에서 실제 비밀번호·전체 URL 비노출

- DATABASE_URL 예시 및 테스트 설정 갱신

완료 기준:

- PostgreSQL 중단 시 SQLite로 전환되지 않음

- 잘못된 DB 설정은 애플리케이션 시작 또는 명시적 연결 시 실패

- SQLite 테스트는 별도 설정에서만 동작

- DB 비밀번호가 로그와 예외에 남지 않음

Slice B2 — Policy ORM과 Alembic Migration 완성

목적:

NormalizedProgram 1.0.0의 물리적 저장 계약을 실제 Migration으로 고정합니다.

권장 저장 구조:

- 기본 scalar: 일반 PostgreSQL 컬럼

- categories, regions, 조건 배열: JSONB

- provenance: JSONB

- 날짜: DATE

- collected_at, DB 이력: timezone-aware TIMESTAMP

- 품질 상태와 schedule/status: DB constraint 또는 검증된 string

작업:

- JSON을 PostgreSQL JSONB 기반으로 변경

- 필요하면 SQLite variant 사용

- application/status/category enum 값 검증

- 연령 범위 DB constraint 검토

- 실제 Alembic initial revision 생성

- upgrade와 downgrade 검증

- 검색 대상 컬럼의 기본 인덱스 검토

주의:

Base.metadata.create_all()은 개발 CLI에서도 제거하고 Migration을 기준으로 삼는 것이 좋습니다. 테이블이 없으면 CLI가 임의로 생성하지 말고 Migration 실행을 안내해야 합니다.

완료 기준:

- 빈 PostgreSQL에서 alembic upgrade head 성공

- policies 테이블 및 인덱스 생성

- downgrade 또는 깨끗한 DB 재구성 검증

- ORM metadata와 Migration Schema 일치

- 배열과 provenance가 JSONB로 보존됨

Slice B3 — 식별자와 중복 계약 확정

목적:

source_id + external_id의 null 문제를 해결하고 안정적인 upsert 경계를 확정합니다.

권장 결정:

- Normalized Schema에서는 external_id = null 유지

- DB 적재 승인 조건에서는 external_id를 필수로 요구

- external ID가 없는 데이터는 partial이어도 DB 적재 대상에서 제외하고 rejected/import failure로 기록

- 향후 HTML Collector의 대체 ID 규칙은 별도 Forest에서 결정

이유:

현재 두 공식 API는 source-scoped ID를 제공하므로 불안정한 URL/hash 기반 ID를 지금 만들 필요가 없습니다.

작업:

- DB admission rule 문서화

- (source_id, external_id) unique constraint 유지

- external ID 없는 프로그램 적재 거부

- 중복과 적재 거부 사유 분리

- PostgreSQL 실제 upsert 구현

권장 방식:

INSERT ... ON CONFLICT (source_id, external_id)

DO UPDATE ...

완료 기준:

- 동일 Seed 재실행 시 총 4건 유지

- insert 0, update 4 또는 unchanged 4를 명확히 구분

- external ID null 데이터 적재 0건

- 동시 적재 시 unique 오류로 전체 실행이 불안정해지지 않음

Slice B4 — 검증 우선 Seed Importer

목적:

Schema를 통과하지 않은 값을 임의로 변형하지 않고 차단합니다.

현재 수정이 필요한 동작:

- 잘못된 날짜를 null로 변경

- 잘못된 collected_at을 현재 시각으로 변경

- 필수 문자열 누락을 빈 문자열로 변경

- enum 미검증

- invalid 품질 미차단

권장 흐름:

JSON load

→ root 배열 검증

→ NormalizedProgram Schema 검증

→ 품질·DB admission 검증

→ ORM mapping

→ transaction

→ ImportResult

권장 결과 모델:

requested

validated

inserted

updated

unchanged

skipped

rejected

failed

CLI 옵션:

--file

--dry-run

이번 Forest에서 제외:

--replace

트랜잭션 정책:

- canonical Seed: 전체 파일 all-or-nothing

- 하나라도 Schema 또는 DB 오류가 있으면 전체 rollback

- runtime 적재: 이후 Slice에서 batch 단위 transaction 사용

완료 기준:

- Seed 4건 검증 및 적재

- invalid Fixture 적재 차단

- 잘못된 날짜·enum·필수 필드 적재 차단

- 실패 시 DB 변경 0건

- 오류 위치가 $.title 같은 경로로 출력

- Seed payload와 비밀정보가 로그에 출력되지 않음

Slice B5 — Repository와 API 계약 안정화

목적:

라우터가 ORM 조회 세부사항을 직접 처리하지 않도록 Backend 계층을 정리합니다.

권장 구조:

API Route

→ Policy Service

→ Policy Repository

→ SQLAlchemy

작업:

- PolicyRepository 추가

- 목록·상세 조회 로직을 라우터에서 분리

- 페이지네이션 계약 확정

- valid/partial 노출 규칙 확정

- 상세 API에서 partial 직접 조회 허용 여부 결정

- category·region 필터를 PostgreSQL JSONB containment로 변경

- enum query validation 적용

- 404 오류 응답 형식 공통 예외 계약과 통일

API:

GET /api/v1/policies

GET /api/v1/policies/{policy_id}

2주차 지원 필터:

- page

- limit

- category

- region

- status

- include_partial

범위 밖:

- 자유 키워드 검색

- 연령 조건 검색

- 추천 점수

- 정렬 옵션 확장

완료 기준:

- Router → Service/Repository 경계 준수

- 목록·상세 API 테스트 통과

- JSON 배열 필터가 단순 문자열 오탐을 만들지 않음

- API 응답에서 provenance 비노출

- partial 정책이 목록·상세에서 일관됨

Slice B6 — Backend PostgreSQL 테스트

목적:

SQLite가 아닌 PostgreSQL에서 Migration, upsert와 JSONB를 검증합니다.

필수 테스트:

- Migration upgrade

- Seed 4건 적재

- 동일 Seed 재실행

- invalid 거부와 rollback

- JSONB 배열 보존

- null과 빈 배열 구분

- 날짜 및 timezone 보존

- provenance 보존

- API provenance 비노출

- category·region JSONB 필터

- 404 및 잘못된 query

- PostgreSQL 연결 실패

완료 기준:

- Backend 단위 테스트 통과

- PostgreSQL 통합 테스트 통과

- Migration 기반 빈 DB 재현 성공

- Backend 개발 기록에 실제 DB 종류와 테스트 건수 기록

Forest B — Data Pipeline → Database 통합

Slice D0 — Data·Backend 적재 인터페이스 확정

목적:

Collector가 SQLAlchemy를 알지 않으면서 검증된 결과를 Backend importer에 전달하도록 경계를 만듭니다.

고정 경계:

collectors/

→ NormalizedProgram 또는 dict

→ validation result

→ Backend Import Service

→ PostgreSQL

금지 경계:

Collector → Policy ORM 직접 생성

Normalizer → DB Session 직접 사용

권장 importer 인터페이스:

import_programs(

db: Session,

programs: Iterable[dict],

*,

mode: ImportMode,

) -> ImportResult

입력 출처:

- canonical Seed

- 합성 Normalized Fixture

- runtime Raw 재처리 결과

완료 기준:

- Seed와 Runtime이 같은 importer 경계 사용

- Data 계층이 SQLAlchemy 모델을 직접 import하지 않음

- Backend importer가 Collector 내부 모델을 강제로 요구하지 않음

Slice D1 — 31개 필드 DB 매핑 검증

목적:

NormalizedProgram 1.0.0에서 DB로 이동할 때 정보 손실이 없는지 검증합니다.

매핑표에 포함할 항목:

- JSON 필드

- Python 타입

- DB 컬럼

- null 허용 여부

- 배열 보존 방식

- API 노출 여부

- 검색 사용 여부

- 원문 text 보존 여부

특히 확인할 필드:

- category_text와 categories

- application_period_text

- application_schedule

- application_status

- region_text와 regions

- 조건 배열 5종

- source_url

- collected_at

- provenance

- data_quality_status

완료 기준:

- 31개 필드 누락 0

- null → 빈 문자열 변환 0

- 빈 배열 → null 변환 0

- 다중 category 손실 0

- provenance DB 보존

- API 비노출 필드가 명시됨

Slice D2 — Seed → PostgreSQL → API 종단 간 테스트

흐름:

data/seeds/initial_programs.json

→ Schema Validator

→ Import Mapper

→ PostgreSQL

→ Repository

→ GET /api/v1/policies

검증 수치:

- Seed 입력: 4건

- Schema 통과: 4건

- DB 적재: 4건

- valid: 2건

- partial: 2건

- 기본 API 반환: 2건

- include_partial=true: 4건

- 중복 생성: 0건

- 주요 필드 손실: 0건

- provenance API 노출: 0건

권장 위치:

tests/integration/test_seed_to_database.py

완료 기준:

- 외부 API 없이 재현 가능

- PostgreSQL에서 통과

- SQLite 통과 결과를 PostgreSQL 검증으로 기록하지 않음

Slice D3 — Runtime Raw 재처리 진입점

목적:

기존 API 호출 없이 저장된 Raw를 다시 처리하여 DB에 적재합니다.

권장 명령:

uv run python -B scripts/import_runtime_data.py `

--source youthcenter-api `

--raw-root runtime/raw `

--dry-run

실제 적재:

uv run python -B scripts/import_runtime_data.py `

--source youthcenter-api `

--raw-root runtime/raw

처리 흐름:

runtime/raw

→ RawPolicyDocument reload

→ Extractor

→ Normalizer

→ Validator

→ accepted batch

→ Backend Importer

옵션:

- --source

- --raw-root

- --dry-run

- --limit

- --include-partial

이번 Slice에서 제외:

- 외부 API 재호출

- Scheduler

- 전체 페이지 자동 수집

- DB replace

- 삭제 감지

완료 기준:

- Runtime Raw가 없으면 명확한 안내와 함께 안전하게 종료

- 기존 Raw 25개를 사용할 수 있으면 추가 API 호출 없이 재처리

- invalid DB 적재 0

- 처리 수치 요약

- Raw payload와 비밀값 로그 노출 0

Slice D4 — Runtime Import idempotency와 실패 분리

목적:

같은 Raw를 여러 번 재처리해도 중복 정책을 만들지 않습니다.

작업:

- source ID별 batch 처리

- batch transaction

- validation rejection과 DB failure 분리

- 동일 external ID update

- 변경 없음과 update 구분

- 실패한 원문의 Raw ID만 기록

- payload 전체는 로그에 기록하지 않음

완료 기준:

- 동일 Runtime 재실행 시 중복 0

- 일부 실패 시 처리 정책이 명확함

- 실패 레코드를 정상 건수에 포함하지 않음

- 실행 요약 수치가 실제 DB 결과와 일치

Slice D5 — 최소 CollectionRun 모델

목적:

관리자 기능 전에 필요한 최소 수집·적재 실행 이력을 저장합니다.

최소 필드:

run_id

source_id

started_at

finished_at

status

requested_count

raw_document_count

extracted_count

accepted_count

partial_count

invalid_count

inserted_count

updated_count

unchanged_count

skipped_count

failed_count

error_type

범위:

- 실행 단위 요약만 저장

- Raw payload 저장 안 함

- 상세 실패 목록 UI 없음

- Scheduler 없음

- 관리자 실행 API 없음

담당:

- Backend: ORM과 Migration

- Data: 실행 수치 제공

- Integration: Runtime importer 연결

완료 기준:

- Seed 및 Runtime import 실행 이력 생성

- 성공·부분 실패·실패 상태 구분

- API 키·URL query·원문 payload 미포함

우선순위는 낮습니다. D0~D4가 안정된 뒤 구현합니다.

Slice D6 — FE 인계와 Data 6 종료 게이트

목적:

Frontend가 별도 해석 없이 API를 소비할 수 있게 계약을 제공합니다.

산출물:

- API 요청·응답 문서

- 목록·상세 합성 응답 예시

- TypeScript 타입 생성 기준

- nullable·배열 규칙

- partial 표시 규칙

- schedule/status 의미

- provenance 비노출 결정

- Mock → API 전환 안내

FE 확인 항목:

- /api/v1/policies 호출

- PolicyListResponse

- PolicyRead

- 빈 목록

- 404

- partial 표시

- nullable fallback

- API base URL

완료 기준:

- FE 담당자 승인 또는 소비 테스트 증거

- fixture_seed_contract.md의 Frontend 상태 reviewed

- Data 6 completed

- Data Pipeline Forest 최종 completed

- 통합 개발 기록 갱신

FE 승인이 없으면 상태는 다음처럼 남겨야 합니다.

기술 구현 완료 / FE 공동 승인 대기

최종 Slice 순서

B0  문서·코드 상태 정합성

B1  PostgreSQL 연결 경계

B2  ORM·Migration

B3  식별자·Upsert

B4  검증형 Seed Importer

B5  Repository·API

B6  Backend PostgreSQL 테스트

D0  Data↔Backend 인터페이스

D1  31개 필드 매핑 검증

D2  Seed→DB→API 통합 테스트

D3  Runtime Raw Import

D4  재실행·실패 처리

D5  CollectionRun 최소 모델

D6  FE 인계·Data 6 종료

최종 완료 기준

- Alembic Migration으로 빈 PostgreSQL 구성

- canonical Seed 4건 적재

- 동일 Seed 재실행 중복 0

- invalid 적재 0

- null·빈 배열·enum·날짜 손실 0

- provenance DB 보존 및 사용자 API 비노출

- Runtime Raw → Normalized → DB 연결

- Runtime 재실행 중복 0

- /api/v1/policies 목록·상세 정상 반환

- SQLite fallback이 PostgreSQL 장애를 숨기지 않음

- Backend 단위 테스트 통과

- PostgreSQL 통합 테스트 통과

- Data 전체 회귀 테스트 통과

- Fixture 결정성 검사 통과

- python scripts/validate_docs.py 통과

- git diff --check 통과

- Backend·Data 문서가 실제 구현과 일치

- FE 소비 자료 제공

- FE 승인 후 Data 6 완료

이 계획이면 1주차 결과를 다시 만들지 않으면서, Backend 담당자가 남긴 미완성 부분과 Data의 2주차 DB 연결 목표를 모두 처리할 수 있습니다. 다만 실제 작업은 현재 Backend 브랜치를 먼저 정상화한 후 Data-DB 통합 Forest로 넘어가는 순서가 가장 안전합니다.